АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.05.2017 года                      с. Веселовское                                               № 35

О мероприятиях по подготовке  объектов  коммунального комплекса, жилищного фонда  и социально-культурной  сферы к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года   № 131-ФЗ

« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях  обеспечения  устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов коммунального хозяйства, жилищного фонда и социально-культурной сферы населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области в отопительный  период 2017-2018 года

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса,  жилищного фонда и социально- культурной  сферы к работе в отопительный период  2017-2018 годов (приложение № 1);

- Утвердить комиссию (оперативный штаб)  по организации работы и контролю за подготовкой объектов коммунального комплеса, жилищно фонда и социально - культурной сферы к работе в отопительный период 2017/2018 года (приложение № 2);

- Контроль за исполнением  данного постановления оставляю за собой.

Глава Веселовского сельсовета

Краснозерского района Новосибирской области	С.М. Сосунов

Т.Ф.Иванюк

53-143

Приложение № 1

к  постановлению администрации

Веселовского сельсовета

Краснозерского района

Новосибирской области

от  26.05.2017 года № 35

ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке  объектов коммунального комплекса,  жилищно фонда и

социально-культурной  сферы к работе в отопительный период 2017-2018 годов

| № п/п | Мероприятия | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Составить план мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса, жилищного фонда социально-культурной сферы к работе в отопительный период 2017-2018 года | 2 квартал | комиссия |
|  | Провести промывку | До 14.09.2017 г. | ООО «Лада» |
|  | Провести гидравлическое испытание | До 14.09.2017 г. | ООО «Лада» |
|  | Провести необходимый ремонт отопительных котлов | До 14.09.2017 г. | ООО «Лада» |
|  | Провести необходимый ремонт тепловых сетей | До 14.09.2017 г. | ООО «Лада» |
|  | Провести необходимый ремонт внутренних систем отопления | До 14.09.2017 г. | ООО «Лада» |
|  | Провести ревизию контрольно - измерительных приборов и вспомогательного оборудования | До 14.09.2017 г. | ООО «Лада» |
|  | Провести освидетельствование зданий котельных и дымовых труб | До 14.09.2017 г. | ООО «Лада» |
|  | Провести ремонт зданий котельных и дымовых труб | До 14.09.2017 г. | ООО «Лада» |
|  | Провести заготовку 60 дневного запаса угля | До 20.09.2017 г. | ООО «Лада» |
|  | Организовать контроль за ходом подготовки объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социально- культурной сферы | Еженедельно | Сосунов С.М. |
|  | Организовать контроль за ходом накопления запасов топлива | Ежемесячно | Комиссия |
|  | Составить график подключения для проверки отопительной системы всех объектов социально-культурной сферы | До 14.08.2017 г. | комиссия |
|  | Организовать проверку готовности объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социально- культурной сферы к отопительному периоду 2017-2018 года | До 14.09.2017 г. | Комиссия |

Приложение №2

к  постановлению администрации

Веселовского сельсовета

Краснозерского района

Новосибирской области

от  26.05.2017 года № 35

СОСТАВ КОМИССИИ

по организации работы и контролю за подготовкой  объектов коммунального

комплекса, жилищного фонда и социально-культурной  сферы к работе в отопительный период 2017-2018 года.

Председатель комиссии:

Сосунов С.М.- Глава Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области

Члены комиссии:

Куценко Е.А.- директор ООО « Лада»

Пурденко Т.И.- директор МКОУ Веселовская СОШ

Раюк И.В. – директор МКОУ Новобаганенская ООШ

Соломатина Л.В.- директор МКУК « Веселовский КДЦ»

Горбачева И.В. – заведующая МКДОУ Веселовский детский сад

Королева Т.Г. – заведующая врачебной амбулатории

Иванюк Т.Ф. – специалист 1 разряда администрации Веселовского сельсовета